Report briefing 17/12/2021

Nell’incontro si è discusso prevalentemente degli sviluppi avvenuti nel primo time slot.

C’è stata una variazione nella divisione del lavoro, dovuta agli impegni del team di sviluppo: Enrico si è occupato della produzione dei quattro diagrammi mentre Francesco dell’implementazione.

È stata risolta la issue dovuta alla divergenza fra i diagrammi (in particolare il class diagram) e l’implementazione, la quale era dovuta principalmente dal fatto che il progetto non teneva in considerazione alcune difficoltà che sono risultate nella scrittura del codice. Il process model del prototyping ci aiuta proprio ad accorgerci rapidamente di queste problematiche e di correggerle prima che queste possano diventare molto difficili da sistemare. I grafici saranno quindi riadattati prima di procedere all’implementazione del secondo prototipo che terrà in considerazione le modifiche fatte.

Si è inoltre definita l’organizzazione del lavoro per lo sviluppo del secondo prototipo. I requisiti e le nuove features sono state già definite. Enrico si occuperà della produzione dell’activity diagram e della gestione della qualità del software, punto non ancora specificato nel project plan e che va risolto entro il prossimo briefing. Francesco si occuperà di sistemare i quattro diagrammi e dell’implementazione. Aggiungeremo al project plan anche come saranno gestite le change request nel progetto (mediante issue in github) e delle specifiche maggiori sulle convenzioni nella scrittura dei codici (nomi, lingua ecc.).